| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ (ΦΑΣΗ Ζ) |
| --- | --- |
| ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 13α ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | Θέση: ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ |

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η      Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Οι κατασκευές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο Νέο Κοιμητήριο είναι οι εξής :

- Η περίφραξη του  χώρου

- Η διαμόρφωση του μεγαλύτερου τμήματος του χώρου ταφής (εκσκαφές-επιχώσεις).

- Η εκκλησία και το κωδωνοστάσιο.

- Το κυλικείο με τους βοηθητικούς χώρους του.

- Ο χώρος υποδοχής και φύλαξης των νεκρών (κτίριο Δ)

- Η πύλη του χώρου ταφής.

- Το κτίριο των Ιερωμένων και των Υπαλλήλων (κτίριο Α)

- Η κεντρική πύλη (κτίριο Ι)

- Δέκα καταστήματα και ένα εργαστήριο (κτίρια Θ)

- Το οστεοφυλάκιο (κτίριο Γ)

- Το χωνευτήριο (κτίριο Κ)

- Το κτίριο πλύσης οστών (κτίριο Ρ)

- Η διαμόρφωση δύο parking .

- Η διαμόρφωση των χώρων ταφής νοτιοανατολικά της εκκλησίας.

- Η εσωτερική πλατεία.

- Η εξωτερική πλατεία.

- Ο δρόμος προσπέλασης στο κοιμητήριο (3.000 μ2 περίπου)

- Χίλιοι πεντακόσιοι δέκα επτά (1.517) τάφοι τριετούς χρήσης

- Διακόσιοι τριάντα εννέα (239) οικογενειακοί τάφοι

- Η κατασκευή των δεξαμενών άρδευσης και ύδρευσης και τμήμα του δικτύου άρδευσης

- Η τοποθέτηση κηπευτικού χώματος σε ορισμένους χώρους φύτευσης.

- Η επίστρωση ορισμένων εσωτερικών διαδρόμων των τάφων με κυβόλιθους

- Η επίστρωση ορισμένων κεντρικών διαδρόμων του χώρου ταφής με κυβόλιθους.

- Η σηπτική δεξαμενή λυμάτων.

Η παρούσα μελέτη αφορά την επέκταση του νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Αη Γιάννη του Δήμου Ηρακλείου. Περιλαμβάνει τα εξής:

- Την κατασκευή τετρακοσίων τριάντα οκτώ (438) οικογενειακών τάφων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης,

- Την κατασκευή τριακοσίων έντεκα (311) τάφων τριετούς χρήσης (σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης) με την μαρμάρινη επένδυση τους και τον μαρμάρινο εξοπλισμό τους (καντηλοθήκη και ανθοδοχείο),

- Την επίστρωση των εσωτερικών διαδρόμων των τάφων με έγχρωμους κυβόλιθους τσιμέντου όμοιους με τους ήδη υπάρχοντες στο χώρο του νέου κοιμητηρίου,

- Την επίστρωση ορισμένων κεντρικών διαδρόμων του χώρου ταφής με έγχρωμους κυβόλιθους τσιμέντου όμοιους με τους ήδη υπάρχοντες στο χώρο του νέου κοιμητηρίου,

- Την πλήρωση με κηπευτικό χώμα χώρων φύτευσης (νησίδες πρασίνου) στο τμήμα της επέκτασης του κοιμητηρίου,

- Την ασφαλτόστρωση τμήματος του κεντρικού δρόμου του νέου κοιμητηρίου,

- Την κατασκευή των δικτύων ύδρευσης, δικτύων ομβρίων και ηλεκτρικών δικτύων,

- Την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση τεσσάρων ηλεκτρικών πινάκων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2.330.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%. Το έργο έχει προϋπολογισμό 1.894.308,39 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ηράκλειο 11/7/2011 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΕΧΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΣΚΟΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Ηράκλειο 11/7/2011 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΠΙΜΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Ηράκλειο 11/7/2011 Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, M.Sc. |
| --- | --- | --- |