ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            	 ΕΡΓΟ :  Βελτιώσεις και αποκαταστάσεις

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                  αγροτικών δρόμων Δ. Ηρακλείου

Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και 				    Κ.Α. 30-7333.034

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η υπηρεσία μας συνέταξε τη μελέτη που αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων για τις εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του παραπάνω έργου όπως περιγράφεται και στην τεχνική έκθεση και του οποίου ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 495.751,50 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Η μελέτη αναφέρεται στη βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας, στον καθαρισμό της βλάστησης από τους δρόμους, σε διαπλατύνσεις δρόμων, στον καθαρισμό των μικρών τεχνικών αλλά στην απομάκρυνση κατολισθήσεων κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω βροχοπτώσεων από τους αγροτικούς δρόμους. Για τις εργασίες θα χρησιμοποιηθούν φορτωτάκι, τσαπάκι-φορτωτής τύπου JCB, διαμορφωτήρας (grader) και φορτηγό.

Για την πιο γρήγορη και ευέλικτη εκτέλεση των υπόψη εργασιών και για την έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων στις  Δημοτικές ενότητες, θα γίνουν τρία συνεργεία αποτελούμενα το κάθε συνεργείο από ένα φορτωτή τύπου bobcat, ένα εκσκαφέα ελαφρύ τύπου JCB, ένα διαμορφωτήρα grader, και ένα φορτηγό.

Το κάθε συνεργείο θα αναλάβει να εκτελεί τις εργασίες σε κάθε Δημοτική Ενότητα.

Ένα συνεργείο στη Δημοτική ενότητα που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες της 4ης Δημοτικής ενότητας, της τοπικής ενότητας Βασιλειών και της τοπικής ενότητας Σκαλανίου, ένα συνεργείο στη Δημοτική ενότητα Γοργολαϊνη που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας Βουτών και της τοπικής κοινότητας Σταυρακίων και ένα συνεργείο της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες της 3ης Δημοτικής ενότητας και της τοπικής κοινότητας Δαφνών

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου με Κ.Α. 30-7333.034. Θα Χρηματοδοτηθεί από ΕΣΟΔΑ-ΣΑΤΑ

Το έργο θα εκτελεστεί με αυτεπιστασία. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου με αυτεπιστασία συμφέρει το Δήμο Ηρακλείου λόγω της γενικότερης φύσης του έργου. Τα υλικά που ενσωματώνονται στο έργο θα τα προμηθευτεί ο Δήμος με ΕΚΠΟΤΑ ενώ τις εργασίες θα τις εκτελέσουν τα συνεργεία του Δήμου Ηρακλείου. Επίσης θα γίνει μίσθωση μηχανημάτων συνολικού ποσού 495.751,50 ευρώ που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 100 και 201 του ΠΔ 270/1981)

Ηράκλειο  08  / 11  /  2013

Ο Μελετητής

#### Βαλύρη Δέσποινα

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός