| Φορέας: |  | Οργανισμός Τ.Α. ……………….. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δ/νση: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Τηλ/Fax: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) |  | Αριθμός |  |  | Ημερομηνία | Δ.Α. |  |  |
| Τύπος Επιβεβαίωσης | Α |  |  | Β |  |  | Γ |  |

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Σύστημα Διαχείρισης των

της Προγρ/κής Περιόδου 2007 -2013

Σύμφωνα με την Απόφαση 1258/ΕΥΣ-281 της Γ.Γ.Ε.Α. /ΥΠ.ΟΙ.Ο.: 
«Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (μεταβατική περίοδος)»

και την Εγκύκλιο 4670/ΕΥΣ-551 της Γ.Γ.Ε.Α. /ΥΠ.ΟΙ.Ο:
 «Οδηγίες προς τις Ε.Υ.Δ.  για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 για το διάστημα μέχρι την έναρξη της εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (μεταβατική περίοδος)»

Περιεχόμενα

| Κωδικός Διαδ/σίας | Σχετ. Παράγρ. Εγκυκλίου | Τίτλος Ενότητας / Διαδικασίας | Έκδοση |
| --- | --- | --- | --- |
| Ενότητα 01: | 3.2 | Προγραμματισμός Έργων - Ενεργειών |  |
| Δ.01-01 | 3.2.1 | Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος | … |
| Δ.01-02 | 3.2.2 | Επανεξέταση ετήσιου προγράμματος και αναθεώρηση | … |
| Ενότητα 02: | 3.3 | Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ωρίμανση Έργων |  |
| Δ.02-01 | 3.3.1 | Καθορισμός απαιτήσεων επιχειρησιακού σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων | … |
| Δ.02-02 | 3.3.2 | Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και την υλοποίηση του Έργου | … |
| Δ.02-03 | 3.3.3 | Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών | … |
| Δ.02-04 | 3.3.4 | Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας ακινήτων | … |
| Ενότητα 03: | 3.4 | Διενέργεια διαγωνισμών και Ανάθεση Συμβάσεων |  |
| Δ.03-01 | 3.4.1 | Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμών | … |
| Δ.03-02 | 3.4.2 | Αξιολόγηση προσφορών | … |
| Δ.03-03 | 3.4.3 | Χειρισμός ενστάσεων | … |
| Δ.03-04 | 3.4.4 | Υπογραφή σύμβασης - ολοκλήρωση διαγωνισμού | … |
| Ενότητα 04: | 3.5 | Παρακολούθηση Έργων, Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου |  |
| Ομάδα 04-1 | 3.5α | Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργων |  |
| Δ.04-1.01 | 3.5.1 | Κατάρτιση Σχεδίου Υλοποίησης του Έργου (ΣΕΥ) | …. |
| Δ.04-1.02 | 3.5.2 | Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος | …. |
| Δ.04-1.03 | 3.5.3 | Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών | …. |
| Δ.04-1.04 | 3.5.4 | Διαχείριση και Διασφάλιση Ποιότητας Έργων | …. |
| Δ.04-1.05 | 3.5.5 | Διαχείριση εγγράφων | …. |

Περιεχόμενα (συνέχεια)

| Κωδικός Διαδ/σίας | Σχετ. Παράγρ. Εγκυκλίου | Τίτλος Ενότητας / Διαδικασίας | Έκδοση |
| --- | --- | --- | --- |
| Ενότητα 04: | 3.5 | Παρακολούθηση Έργων, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου |  |
| Ομάδα 04-2 | 3.5β | Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικειμένου |  |
| Δ.04-2.01 | 3.5.6 | Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου | … |
| Δ.04-02.1 | 3.5.7 | Έλεγχος τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου | … |
| Ομάδα 04-3 | 3.5γ | Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής |  |
| Δ.04-3.01 | 3.5.8 | Κατάρτιση και υποβολή εκθέσεων και αναφορών | … |
| Δ.04-3.02 | 3.5.9 | Επικοινωνία και ενημέρωση διαχειριστικής αρχής | … |
| Ενότητα 05: | 3.6 | Οικονομική Διαχείριση Έργων |  |
| Δ.05-01 | 3.6.1 | Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων | … |
| Δ.05-02 | 3.6.2 | Διεκπεραίωση πληρωμών | … |
| Δ.05-03 | 3.6.3 | Τήρηση λογιστικού συστήματος | … |
| Ενότητα 06: | 3.7 | Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας |  |
| Δ.06-01 | 3.7.1 | Παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας | … |
| Δ.06-02 | 3.7.2 | Εξασφάλιση νομικής κάλυψης | … |

# Παραρτήματα

| 1 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ |
| --- | --- |
| 2 | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ |
| 3 | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ |