| Φορέας: |  | Οργανισμός Τ.Α. ……………….. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Δ/νση: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Τηλ/Fax: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) |  | Αριθμός |  |  | Ημερομηνία | Δ.Α. |  |  |
| Τύπος Επιβεβαίωσης | Α |  |  | Β |  |  | Γ |  |

Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Σύστημα Διαχείρισης των

της Προγρ/κής Περιόδου 2007 -2013

Σύμφωνα με την Απόφαση 1258/ΕΥΣ-281 της Γ.Γ.Ε.Α. /ΥΠ.ΟΙ.Ο:
 «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου 2007 – 2013, μέχρι την έκδοση του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (μεταβατική περίοδος)»

και την Εγκύκλιο 4670/ΕΥΣ-551 της Γ.Γ.Ε.Α. /ΥΠ.ΟΙ.Ο:
 «Οδηγίες προς τις Ε.Υ.Δ. για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας δικαιούχων περιόδου 2007 – 2013 για το  διάστημα μέχρι την έναρξη  της εφαρμογής του Ελληνικού Προτύπου Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (μεταβατική περίοδος)»

| Σειρά Διαδικασιών: | ΕΔΔΕ-02 | Έκδοση: | 1η |
| --- | --- | --- | --- |
| Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ωρίμανση Έργων (παρ. 3.3 της Εγκυκλίου 4670/ΕΥΣ-551) |  |  |  |

Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν οδηγούς για τη διαμόρφωση των σχετικών διαδικασιών.
Ο κάθε Φορέας πρέπει να προσαρμόσει τα κείμενα αυτά στις ειδικότερες συνθήκες λειτουργίας του λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικότερες απαιτήσεις του τύπου επιβεβαίωσης που επιθυμεί να αποκτήσει.

Περιεχόμενα

| Κωδικός Διαδ/σίας | Παράγρ. Εγκυκλ. | Τίτλος Διαδικασίας | Σελίδες |
| --- | --- | --- | --- |
| Δ.02-01 | 3.3.1 | Καθορισμός απαιτήσεων επιχειρησιακού σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων | 4 |
| Δ.02-02 | 3.3.2 | Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και την υλοποίηση του Έργου | 4 |
| Δ.02-03 | 3.3.3 | Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών | 4 |
| Δ.02-04 | 3.3.4 | Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων – κυριότητας ακινήτων | 4 |

1.	Σκοπός

Σκοπός της διαδικασίας είναι  η εξασφάλιση της δυνατότητας αποτελεσματικής υλοποίησης των έργων  του ………(φορέα)  μέσω ενός λεπτομερούς προγραμματισμού και καθορισμού των απαιτήσεων  του σχεδιασμού των έργων και των ενεργειών που είναι απαραίτητες για την ωρίμανσή τους, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη έναρξη της υλοποίησής τους χωρίς προβλήματα.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται κατά την περίοδο των προκαταρκτικών ενεργειών και της προετοιμασίας των έργων (τύπος επιβεβαίωσης Α) και καλύπτει όλα τα στάδια από την αρχική διαπίστωση της αναγκαιότητάς τους, την αξιολόγηση της σκοπιμότητας και της εφικτότητας, τον καθορισμό του αντικειμένου τον προγραμματισμό και την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών, τον καθορισμό του τρόπου υλοποίησης, μέχρι την κατάρτιση του σχετικού Τεχνικού Δελτίου και την ένταξή τους σε κάποιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, για τη χρηματοδότησή τους.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

- Η διαδικασία Δ.01-01: Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος.

- Η διαδικασία Δ.01-02: Επανεξέταση ετήσιου προγράμματος και  αναθεώρηση.

- Η διαδικασία Δ.02-02: Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου.

- Η διαδικασία Δ.02-03: Σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση των απαιτούμενων μελετών.

- Η διαδικασία Δ.02-04: Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων –κυριότητας ακινήτων.

- Η διαδικασία Δ.04-03.02: Επικοινωνία και ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής.

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)	«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α.

β)	Για τα τεχνικά έργα, ο Ν. 1418/1984, τα Π.Δ. 609/1985 και 171/1987, ο Ν.3263/2004, ο Ν. 3316/2005.

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα ή στελέχη)  για τη διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α)…………………

β) ………………..κ.λπ.

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας καθώς και τον τρόπο καθορισμού τους και ελέγχου τους .

Τα όργανα αυτά καθορίζονται π.χ. με βάση τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων και τον Ο.Ε.Υ του Ο.Τ.Α. (π.χ. αποφαινόμενα όργανα για τη διαχείριση των προβλεπόμενων συμβάσεων, Προϊσταμένη αρχή, Διευθύνουσα Υπηρεσία, Επιβλέπων, Τεχνικό Συμβούλιο, Επιτροπές Διαγωνισμού κ.α.).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί των έργων ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

γ)	Δύναται να ορισθεί διατμηματική ομάδα ωρίμανσης η οποία θα συνεργάζεται κατά την διάρκεια των διαδικασιών σχεδιασμού και ωρίμανσης για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών  και εκτέλεση έργων. Στη περίπτωση αυτή ορίζεται υπεύθυνος της ομάδας

5.	Διαδικασία

1.	Από το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα προσδιορίζονται τα έργα για τα οποία θα πρέπει να γίνει αναλυτικός προσδιορισμός των σχεδιαστικών απαιτήσεών τους και των ενεργειών ωρίμανσής τους. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται με ευθύνη του ………………(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα).

2.	Kαθορίζεται το πλαίσιο των απαιτήσεών τους καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για το σχεδιασμό και την ωρίμανσή τους. Οι απαιτήσεις αυτές μπορεί να είναι:

- σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και οικονομικούς πόρους.

- έκδοσης του απαιτούμενου κανονιστικού πλαισίου για την εκτέλεση του έργου.

- εκπόνησης μελετών ή αναγκαίες πιθανές αδειοδοτήσεις.

- απαλλοτριώσεις οικοπέδων.

Οι απαιτήσεις καταγράφονται σε κατάλληλους πίνακες (Πίνακας απαιτήσεων έργου) με στόχο την κατάλληλη αρχειοθέτησή τους, αλλά και τη δρομολόγηση και παρακολούθηση των επόμενων ενεργειών. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων και η συμπλήρωση του ανωτέρω Πίνακα γίνεται από ………………(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα).

Στον ανωτέρω Πίνακα καταγράφονται και οι υπεύθυνοι (υπηρεσία, όργανο, στέλεχος) για την υλοποίηση κάθε μιας από τις αναγραφόμενες ενέργειες ωρίμανσης.

Λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη οι αποφάσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ή των κατά περίπτωση αρμοδίων υπουργών που καθορίζουν ειδικότερα τις ενέργειες και τα στοιχεία που  απαιτούνται για κάθε κατηγορία έργων, οι οδηγοί της ΜΟΔ και τα πρότυπα τεύχη ελάχιστων απαιτήσεων για περιφερειακά έργα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών .

3.	Με ευθύνη του ………(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος του φορέα) τηρείται «Φάκελος Ωρίμανσης» του έργου στο οποίο καταχωρούνται όλα τα σχετικά έγγραφα, όπως Μελέτη Σκοπιμότητας, αποτελέσματα ερευνών, Τεχνικό Δελτίο, εγκρίσεις, αλληλογραφία, χρονοδιάγραμμα ενεργειών.

Ο φάκελος αυτός, κατά τη φάση υλοποίησης θα ενσωματωθεί στο «Φάκελο Έργου» (κατά Ν. 3316/2005 για τεχνικά έργα ή ανάλογο φάκελο για προμήθειες ή υπηρεσίες), ο οποίος συμπληρώνεται και επικαιροποιείται σε όλα τα επόμενα στάδια υλοποίησης του έργου έως και την οριστική του παραλαβή.

Σε περίπτωση που το έργο δεν προχωρήσει στην υλοποίησή του, ο Φάκελος Ωρίμανσης θα πρέπει να αρχειοθετηθεί κατάλληλα.

4.	Ειδικότερα, ο Φάκελος Ωρίμανσης θα περιλαμβάνει:

- την τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου.

- το τεύχος των τεχνικών δεδομένων του έργου, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. α του άρθρου 4 του Ν.3316/05 (σε περίπτωση τεχνικών έργων) και την προεκτίμηση της αμοιβής.

- τα στοιχεία για τη φύση  και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου

- το πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών και υπηρεσιών για την ωρίμανση και το χρονοδιάγραμμα των κάθε είδους ενεργειών που θα απαιτηθούν για την ωρίμανση του έργου μέχρι την έναρξη της υλοποίησής του.

- την εκτιμώμενη διάρκεια του έργου.

- το προεκτιμώμενο κόστος.

- τον τρόπο χρηματοδότησης του έργου.

- τις αποφάσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων και ευθυνών.

- Ο ……………….(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος) μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση και την περιοδική επικαιροποίηση με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, ενός συνολικού χρονοδιαγράμματος των κάθε είδους  ενεργειών ωρίμανσης του έργου.

- Ο ……………….(υπηρεσία, όργανο, στέλεχος) μεριμνά για την υποβολή προς τη διοίκηση του ………..(φορέα) περιοδικών αναφορών για την πρόοδο της ωρίμανσης των έργων που περιλαμβάνονται στο Ετήσιο Πρόγραμμα, καθώς και των απαραίτητων εισηγήσεων και για τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Τα σχετικά έγγραφα αρχειοθετούνται στον Φάκελο Ωρίμανσης.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε-02-01.01 | Σχέδιο Τεχνικού Δελτίου |
| Ε-02-01.02 | Πίνακας απαιτήσεων έργου |
| Ε-02-01.03 | Χρονοδιάγραμμα ωρίμανσης έργου |
| Ε-02-01.04 | Αναφορά προόδου ωρίμανσης έργων |
| Ε-…. |  |
| Αρχεία: |  |
| Α-02-01.01 | Φάκελος Ωρίμανσης Έργου |
| Α-… |  |

Σε παράρτημα της παρούσας ενσωματώνονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιεί ο Φορέας, σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται και τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν στο σύστημα κωδικοποίησης και διαχείρισης εγγράφων του Φορέα.

1.	Σκοπός

Η διασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων  (παροχής υπηρεσιών, εκτέλεσης ή προμηθειών ή υλοποίησης τεχνικών έργων) του ……..(φορέα).

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων (τύπος επιβεβαίωσης Α ή Β) του ………….(φορέα).

Ως «έργο», νοείται κάθε πράξη ή δράση του Ο.Τ.Α. της οποίας το αποτέλεσμα καλύπτει αναπτυξιακές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και η οποία υλοποιείται είτε ως «παροχή υπηρεσιών», είτε ως «απόκτηση εξοπλισμού» (προμήθειες) είτε ως «υλοποίηση υποδομών» (σχεδιασμό και εκτέλεση τεχνικών έργων), ή και με συνδυασμό αυτών των τρόπων.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

- Η διαδικασία Δ.01-01: Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος.

- Η διαδικασία Δ.01-02: Επανεξέταση ετήσιου προγράμματος και  αναθεώρηση.

- Η διαδικασία Δ.02-01: Καθορισμός απαιτήσεων επιχειρησιακού σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων.

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)	«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α.

β)	Για τα τεχνικά έργα, ο Ν. 1418/1984, τα Π.Δ. 609/1985 και 171/1987, ο Ν.3263/2004, ο Ν. 3316/2005,

γ)	Τα Π.Δ. 59/2007 και 60/2007.

δ)	Για τις προμήθειες ο Ν. 2286/1995 και η Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

ε)	Για τις υπηρεσίες ο «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (άρ. 209) και το Π.Δ. 28/1980.

…

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα ή στελέχη)  για την διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α)…………………

β) ………………..κλπ

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας Τα όργανα αυτά είναι δυνατόν να καθορίζονται π.χ. με βάση τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων και τον Ο.Ε.Υ. του Ο.Τ.Α. (π.χ. αποφαινόμενα όργανα για τη διαχείριση των προβλεπόμενων συμβάσεων, Προϊσταμένη αρχή, Διευθύνουσα Υπηρεσία, Επιβλέπων, Τεχνικό Συμβούλιο, Επιτροπές Διαγωνισμού κ.α.).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

γ)	Δύναται να ορισθεί διατμηματική ομάδα ωρίμανσης η οποία θα συνεργάζεται κατά την διάρκεια των διαδικασιών σχεδιασμού και ωρίμανσης για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών  και εκτέλεση έργων. Στη περίπτωση αυτή ορίζεται υπεύθυνος της ομάδας.

5.	Διαδικασία

1.	Με ευθύνη του ……………(υπηρεσία, όργανο , στέλεχος του φορέα) συντάσσεται και υποβάλλεται στη Διαχειριστική ρχή η αίτηση έγκρισης για χρηματοδότηση του έργου συνοδευόμενη από το αντίστοιχο Τεχνικό Δελτίο.

2.	Από το ………..……………(υπηρεσία, όργανο , στέλεχος του φορέα) διερευνάται η δυνατότητα  χρηματοδότησης όλων των φάσεων υλοποίησης του έργου (μελέτη, κατασκευή, αγορά εξοπλισμού, προκαταρκτικές μελέτες, λειτουργικές δαπάνες κ.ά), και συντάσσονται αντίστοιχες προτάσεις προς ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράμματα ή γίνεται εισήγηση για την αξιοποίηση ιδίων πόρων.

3.	Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο να χρηματοδοτηθούν εργασίες ωρίμανσης, αυτές καταγράφονται και γίνονται οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη χρηματοδότησή τους, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητοι πόροι για την εκτέλεσή τους.

4.	Σε περίπτωση που η Διαχειριστική Αρχή ζητήσει επιπλέον πληροφορίες ή τροποποίηση της πρότασης, ο ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα) δίνει τις ζητούμενες πληροφορίες, συντάσσει την τροποποιημένη πρόταση και την υποβάλλει στην διαχειριστική αρχή.

5.	Με ευθύνη του ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα)  υποβάλλονται προς τα αρμόδια όργανα του………..(φορέα) οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων για χρηματοδότηση του έργου.

6.	Εφόσον ο ……………….(φορέας) δεν έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από προγράμματα για την ωρίμανση των έργων, εγγράφει τις απαιτούμενες δαπάνες για ωρίμανση του έργου (π.χ. εκπόνηση μελετών), από ίδιους πόρους στον προϋπολογισμό του.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε-02-02.01 | Σχέδιο Τεχνικού Δελτίου |
| Ε-…. |  |
| Αρχεία: |  |
| Α-… |  |

Σε παράρτημα της παρούσας ενσωματώνονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιεί ο Φορέας, σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται και τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν στο σύστημα κωδικοποίησης και διαχείρισης εγγράφων του Φορέα.

1.	Σκοπός

Η διασφάλιση της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων του …………..(φορέα) κατά τρόπο έγκαιρο και με τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ποιότητας.

2.	Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων (τύπος επιβεβαίωσης Α ή Β) του …………..(φορέα) για τα οποία απαιτούνται εργασίες εκπόνησης μελετών.

Ως «έργο», νοείται κάθε πράξη ή δράση του Ο.Τ.Α. της οποίας το αποτέλεσμα καλύπτει αναπτυξιακές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και η οποία υλοποιείται είτε ως «παροχή υπηρεσιών» είτε ως «απόκτηση εξοπλισμού» (προμήθειες) είτε ως «υλοποίηση υποδομών» (σχεδιασμό και εκτέλεση τεχνικών έργων), ή και με συνδυασμό αυτών των τρόπων.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

- Η διαδικασία Δ.01-01: Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος.

- Η διαδικασία Δ.02-01: Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων.

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)	«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α.

β)	Για τα τεχνικά έργα, ο Ν. 1418/1984, τα Π.Δ. 609/1985 και 171/1987, ο Ν.3263/04, ο Ν. 3316/2005,

γ)	Τα Π.Δ. 59/2007 και 60/2007.

δ)	Για τις προμήθειες ο Ν. 2286/1995 και η Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

ε)	Για τις υπηρεσίες ο «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (άρ. 209) και το Π.Δ. 28/1980.

…

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα ή στελέχη)  για την διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α)…………………

β) ………………..κλπ

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας καθώς και τον τρόπο καθορισμού τους και ελέγχου τους .

Τα όργανα αυτά είναι δυνατόν να καθορίζονται π.χ. με βάση τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων και τον Ο.Ε.Υ. του Ο.Τ.Α. (π.χ. αποφαινόμενα όργανα για τη διαχείριση των προβλεπόμενων συμβάσεων, Προϊσταμένη αρχή, Διευθύνουσα Υπηρεσία, Επιβλέπων, Τεχνικό Συμβούλιο, Επιτροπές Διαγωνισμού κ.α.).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α.. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

γ)	Δύναται να ορισθεί διατμηματική ομάδα σχεδιασμού και προγραμματισμού  η οποία θα συνεργάζεται κατά την διάρκεια των διαδικασιών σχεδιασμού και ωρίμανσης για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών  και εκτέλεση έργων. Στη περίπτωση αυτή ορίζεται υπεύθυνος της ομάδας

5.	Διαδικασία

- Οι απαραίτητες μελέτες για την εκτέλεση του έργου καθορίζονται κατά τη διαδικασία Δ.01-01.

- Για τη διασφάλιση της εκτέλεσης και της ποιότητας των απαιτούμενων μελετών καταρτίζεται με ευθύνη του ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα)  πρόγραμμα ποιότητας για κάθε μελέτη.

- Επιλέγεται ο τρόπος υλοποίησης κάθε μελέτης  (εκπόνηση από την υπηρεσία με ή χωρίς τη συνδρομή εξωτερικών συνεργατών ή ανάθεση σε ανάδοχο) και σε περίπτωση ανάθεσης επιλέγεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία ο τρόπος ανάθεσης και ακολουθείται η διαδικασία Δ 03.01-03

- Κατά τις συσκέψεις της Υπηρεσίας με τους μελετητές και συμβούλους των έργων καθώς και για τη διατύπωση εντολών / οδηγιών της επίβλεψης, τηρούνται πρακτικά ή γίνεται σχετική αλληλογραφία.

- Για τον έλεγχο των μελετών εφαρμόζονται από την ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα)  τυποποιημένοι κατάλογοι σημείων ελέγχου.

- Εφαρμόζεται από την ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα)  διαδικασία ελέγχου για την επιβεβαίωση ότι παραδόθηκαν στους μελετητές τα απαιτούμενα στοιχεία και οι σωστές πληροφορίες.

- Εφαρμόζεται από την ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα)  διαδικασία ελέγχου για την επιβεβαίωση ότι το τελικό αποτέλεσμα της μελέτης ανταποκρίνεται και εξυπηρετεί πλήρως τους στόχους της μελέτης.

- Εφαρμόζεται από την ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα)  διαδικασία ελέγχου για την επιβεβαίωση ότι τηρήθηκαν από την υπηρεσία και τον μελετητή τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις στάδια, διαδικασίες και κανονισμοί και ότι παραδόθηκαν από το μελετητή όλα τα προβλεπόμενα και παραδοτέα.

- Εφαρμόζεται από την ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα)  διαδικασία ελέγχου για την επιβεβαίωση ότι τα πινάκια αμοιβών του μελετητή έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ότι ανταποκρίνονται στις φυσικές μονάδες του έργου που μελετήθηκε.

- Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων μελετών, εφαρμόζεται από την ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα)  διαδικασία ελέγχου για την επιβεβαίωση ότι τηρούνται οι απαιτήσεις ενημέρωσης της Διαχειριστικής Αρχής.

- Υποβάλλονται προς τα αρμόδια όργανα του …….(φορέα) οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων για χρηματοδότηση του έργου.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε-02-03.01 | Πρότυπα τεύχη προκηρύξεων και συμβατικά τεύχη για την ανάθεση μελετών της Γ.Γ.Δ.Ε. |
| Ε-02-03.02 | Τυποποιημένοι κατάλογοι σημείων ελέγχου μελετών. |
| Ε-02-03.03 | Πρόγραμμα ποιότητας της μελέτης. |
| Ε-…. |  |
| Αρχεία: |  |
| Α-… |  |

Σε παράρτημα  της παρούσας ενσωματώνονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιεί ο Φορέας, σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται και τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν στο σύστημα κωδικοποίησης και διαχείρισης εγγράφων του Φορέα.

1.	Σκοπός

Η διασφάλιση των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ή /και απαλλοτριώσεων για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων του ………..(φορέα) ανάλογα με το είδος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του έργου.

- Πεδίο εφαρμογής της διαδικασίας

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των έργων (τύπος επιβεβαίωσης Α ή Β) του ……….(φορέα) για τα οποία απαιτούνται η λήψη διαφόρων αδειών ή/και η  διενέργεια απαλλοτριώσεων για την εξασφάλιση της κυριότητας ακινήτων.

Ως «έργο», νοείται κάθε πράξη ή δράση του Ο.Τ.Α. της οποίας το αποτέλεσμα καλύπτει αναπτυξιακές, κοινωνικές ή περιβαλλοντικές ανάγκες και η οποία υλοποιείται είτε ως «παροχή υπηρεσιών» είτε ως «απόκτηση εξοπλισμού» (προμήθειες) είτε ως «υλοποίηση υποδομών» (σχεδιασμό και εκτέλεση τεχνικών έργων), ή και με συνδυασμό αυτών των τρόπων.

3.	Σχετικές αναφορές

3.1	Διαδικασίες συστήματος

- Η διαδικασία Δ.01-01: Κατάρτιση ετήσιου προγράμματος.

- Η διαδικασία Δ.02-01: Καθορισμός απαιτήσεων επιχειρησιακού σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων.

3.2	Βασικό θεσμικό πλαίσιο

Ο φορέας οφείλει να διατηρεί, με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο, ενημερωμένο αρχείο με ΟΛΕΣ τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις και να εκπαιδεύει το αρμόδιο για την εφαρμογή τους προσωπικό για την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ενημέρωση του Φορέα ως προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, μπορεί να γίνεται και από τις ιστοσελίδες των ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠΕΣ, ΥΠΟΙΟ, ΜΟΔ, ΜΟΠΑΔΙΣ, Εθνικού Τυπογραφείου κλπ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες υποχρεωτικές διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν εκάστοτε:

α)	«Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Ο.Τ.Α.

β)	Για τα τεχνικά έργα, ο Ν. 1418/1984, τα Π.Δ. 609/1985 και 171/1987, ο Ν.3263/2004, ο Ν. 3316/2005,

γ)	Τα Π.Δ. 59/2007 και 60/2007.

δ)	Για τις προμήθειες ο Ν. 2286/1995 και η Υ.Α. 11389/1993 (ΕΚΠΟΤΑ).

ε)	Για τις υπηρεσίες ο «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (άρ. 209) και το Π.Δ. 28/1980.

…

4.	Αρμοδιότητες

Αρμόδια όργανα (υπηρεσίες, όργανα ή στελέχη)  για την διενέργεια της διαδικασίας είναι τα ακόλουθα:

α)…………………

β) ………………..κλπ

Ο φορέας οφείλει να καθορίσει στο κεφάλαιο αυτό τις οργανωτικές μονάδες και τα πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας καθώς και τον τρόπο καθορισμού τους και ελέγχου τους .

Τα όργανα αυτά είναι δυνατόν να καθορίζονται π.χ. με βάση τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων και τον Ο.Ε.Υ. του Ο.Τ.Α. (π.χ. αποφαινόμενα όργανα για τη διαχείριση των προβλεπόμενων συμβάσεων, Προϊσταμένη αρχή, Διευθύνουσα Υπηρεσία, Επιβλέπων, Τεχνικό Συμβούλιο, Επιτροπές Διαγωνισμού κ.α.).

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες ή πρόσωπα μπορεί να είναι:

α)	Οι αρμόδιες οργανωτικές μονάδες του υπηρεσιακού μηχανισμού του Ο.Τ.Α. (Δ/νσεις, Τμήματα, Γραφεία)

β)	Οι ορισθέντες επιβλέποντες μηχανικοί του έργου ή μελέτης, ή αντίστοιχα ο Υπεύθυνος Έργου. Την όλη διαδικασία παρακολουθεί ο Υπεύθυνος Έργου, ο οποίος και εισηγείται αρμοδίως τις απαιτούμενες ενέργειες και την έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών πράξεων.

γ)	Δύναται να ορισθεί διατμηματική ομάδα ωρίμανσης η οποία θα συνεργάζεται κατά την διάρκεια των διαδικασιών σχεδιασμού και ωρίμανσης για την εκπόνηση μελετών, εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών  και εκτέλεση έργων. Στη περίπτωση αυτή ορίζεται υπεύθυνος της ομάδας.

5.	Διαδικασία

- Καθορίζονται οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις ή /και απαλλοτριώσεις για την εκτέλεση του έργου, στο πλαίσιο της διαδικασίας Δ.01-01.

- Συντάσσεται, παρακολουθείται και ενημερώνεται από το ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα)  με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο, χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών και ενεργειών που απαιτούνται για τη λήψη των αναγκαίων αδειών ή την εξασφάλιση της κυριότητας των ακινήτων.

- Κατά το σχεδιασμό του έργου εξετάζονται ιδιαίτερα οι υφιστάμενες αρχαιολογικές, περιβαλλοντικές και άλλες δεσμεύσεις και εκδίδονται οι απαιτούμενες εκάστοτε άδειες (αρχαιολογίας, περιβαλλοντικής εκτίμησης και περιβαλλοντικών όρων, από δασική υπηρεσία κ.ά.)

- Με μέριμνα του ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα)  προωθείται η εκτέλεση των αναγκαίων απαλλοτριώσεων εφόσον απαιτούνται (για τα απαιτούμενα επί μέρους βήματα δύναται να αξιοποιηθεί ο οδηγός εκτέλεσης απαλλοτριώσεων της Μ.Ο.Δ. ΑΕ).

- Καταχωρούνται στο φάκελο ωρίμανσης του έργου όλα τα σχετικά έγγραφα κυριότητας ή παραχώρησης χρήσης των ακινήτων, με ευθύνη της ………..(υπηρεσία, όργανο ή στέλεχος του φορέα) .

- Υποβάλλονται προς τα αρμόδια όργανα του …………(φορέα) οι απαραίτητες εισηγήσεις για τη λήψη αποφάσεων και υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων για χρηματοδότηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων ή αγοράς ακινήτων.

6.	Έντυπα και τηρούμενα Αρχεία

| Κωδικός | Περιγραφή |
| --- | --- |
| Έντυπα |  |
| Ε-02-04.01 | Έντυπο απαιτούμενων αδειοδοτήσεων ή/και απαλλοτριώσεων |
| Ε-02-04.02 | Χρονοδιάγραμμα διαδικασιών λήψης αδειών και διενέργειας απαλλοτριώσεων |
| Ε-…. |  |
| Αρχεία: |  |
| Α-… |  |

Σε παράρτημα  της παρούσας ενσωματώνονται τα έντυπα που θα χρησιμοποιεί ο Φορέας, σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται και τα οποία θα πρέπει να προσαρμοστούν στο σύστημα κωδικοποίησης και διαχείρισης εγγράφων του Φορέα.