ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            	 ΕΡΓΟ :  Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                     δρόμων στα όρια του Δ. Ηρακλείου

Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ και 				    Κ.Α. 30-6233.004

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η   Ε Κ Θ Ε Σ Η

Η υπηρεσία μας συνέταξε τη μελέτη που αφορά τη μίσθωση μηχανημάτων για τις εργασίες που απαιτούνται για την εκτέλεση του παραπάνω έργου όπως περιγράφεται και στην τεχνική έκθεση και του οποίου ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε 499.810,50 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ. Η μελέτη αναφέρεται στη βελτίωση της Αγροτικής Οδοποιίας, στον καθαρισμό της βλάστησης από τους δρόμους, σε διαπλατύνσεις δρόμων, στον καθαρισμό των μικρών τεχνικών αλλά στην απομάκρυνση κατολισθήσεων κατά τους χειμερινούς μήνες λόγω βροχοπτώσεων από τους αγροτικούς δρόμους. Για τις εργασίες θα χρησιμοποιηθούν  φορτωτάκι τύπου bobcat, εκσκαφέα τύπου JCB, διαμορφωτήρας (grader) και φορτηγό 10tn και 20tn.

Για την πιο γρήγορη και ευέλικτη εκτέλεση των υπόψη εργασιών και για την έγκαιρη αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων στις  Δημοτικές ενότητες, θα γίνουν τρία συνεργεία αποτελούμενα το κάθε συνεργείο από ένα φορτωτή τύπου bobcat, ένα εκσκαφέα τύπου JCB, ένα διαμορφωτήρα grader, ένα φορτηγό 10tn και ένα φορτηγό 20tn.

Το κάθε συνεργείο θα αναλάβει να εκτελεί τις εργασίες σε κάθε Δημοτική Ενότητα.

Ένα συνεργείο στη Δημοτική ενότητα που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες της 4ης Δημοτικής ενότητας, της τοπικής ενότητας Βασιλειών και της τοπικής ενότητας Σκαλανίου, ένα συνεργείο στη Δημοτική ενότητα Γοργολαϊνη που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας Βουτών και της τοπικής κοινότητας Σταυρακίων και ένα συνεργείο της Δημοτικής Ενότητας Παλιανής που θα εξυπηρετεί και τις ανάγκες της 3ης Δημοτικής ενότητας και της τοπικής κοινότητας Δαφνών.

Οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να καταθέσουν προσφορά με το ίδιο μηχάνημα σε διαφορετικά συνεργεία. Το κάθε μηχάνημα μπορεί να συμμετέχει μόνο σε ένα συνεργείο.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Ηρακλείου με Κ.Α. 30-6233.004. Θα Χρηματοδοτηθεί από ΕΣΟΔΑ-ΣΑΤΑ

Η μίσθωση μηχανημάτων συνολικού ποσού 499.810,50 ευρώ που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, θα γίνει  με δημοπρασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 199 και 201 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του ΠΔ 270/1981)

Ηράκλειο 29 / 12  /  2014

Ο Μελετητής

#### Βαλύρη Δέσποινα

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός